医保智能体（Agent）建设汇报（一页纸）

一句话：不新做三个产品，在一个医保Agent平台上落地三个方向（协和·病人单据解释、京西·医保办知识问答、数据治理）。底座已在当前测试 SQL Server + PostgreSQL 环境验证，医院生产系统尚未接入，投产前有四个坎要过。

核心逻辑：通用AI只会"说"，我们三条腿齐全——知识（政策带出处）、数据（真实结算单）、问答（答不全就明说）。我们占的是"数据+政策+人话"的交叉点：数据中心给得出表格给不了政策解释，通用AI说得了话拿不到数据——这个交叉点目前是空白。

四个坎与方案

坎	方案

① 算账不能靠AI：费用分解、退费重算算错一分钱都是事故	代码算、AI说：计算用确定性代码（可审计），AI只负责讲人话。已验证，扩展即新增计算器

② 身份可定位但正式授权待接入：当前具备用户身份定位能力，扫码授权/院内统一身份登录与权限范围仍需确定——投产红线	随协和谈判一并明确：扫码授权或院内 IAM、可见范围、部署位置、审计留痕

③ 数据接入需院方授权：当前支持 SQL Server CDC 和 5 分钟定时 SQL 两种方式，统一落 PostgreSQL；医院生产接入仍待确认	我们出字段清单和接入规范，按院方条件选 CDC 或定时 SQL；问答与政策解释上层不改

④ 知识覆盖不足：目前只覆盖个别业务点	知识工程扩充到医保办常见问答域；京西出算力（4块H200）摊薄成本

请领导拍板（五件事）

1. 确认"代码算、AI说"技术路线

2. 授权与协和谈数据接入（字段清单+接入规范+权限需求一起谈）

3. 批知识工程投入（专家/外包）

4. 定京西合作商务边界（算力换业务）

5. 定节奏：规范先行 → 方向二落地 → 方向一验证 → 方向三只摸底不落地

节奏：接入规范与权限先行 → 医保办知识问答落地 → 协和真实数据验证 → 数据治理按院方授权选择 CDC 或定时 SQL。

风险：方向一可能被医保局收编为公共服务，定位能力验证不押注收入；涉医保数据，脱敏/审计/高风险拦截已内置，权限（坎②）补齐前不投产。