医保事后监管数据底座开源技术调研与落地方案

一、项目概述

（一）建设背景

医保事后监管涉及医保核心业务数据、国家及外部共享数据、三医协同数据、反欺诈筛查结果以及其他监管相关数据。现有数据资源分散于不同业务系统和监管系统，数据来源、数据结构、更新方式和数据口径存在差异，监管应用在使用数据过程中容易形成重复取数、重复加工和重复建设。

随着执法监管、专项监管、风险筛查、领导驾驶舱和智能问数等应用持续建设，单纯依赖各业务系统分别提供数据已经难以满足统一监管的数据使用要求。因此，需要建设统一的监管数据底座，对监管数据进行统一汇聚、治理、关联、加工和服务。

本项目不以重新建设一套通用大数据平台为目标，而是充分利用成熟开源技术，将成熟的数据接入、数据加工调度、分析计算、元数据管理和数据血缘等通用能力纳入统一技术体系，将建设重点集中于医保监管领域的数据模型、监管主题、指标体系、监管结果以及统一数据服务能力。

（二）建设目标

建设统一的医保事后监管数据底座，形成：

统一接入、统一存储、统一治理、统一加工、统一指标、统一结果、统一服务、统一追溯

的数据基础能力。

通过数据底座解决以下问题：

一是解决不同来源数据分散的问题，形成统一的监管数据汇聚体系。

二是解决同类数据口径不一致的问题，通过统一标准、编码和指标口径形成可复用的公共数据。

三是解决人员、机构、就医、结算、费用等数据难以跨业务关联的问题，形成统一的监管主体关联关系。

四是解决不同监管系统结果分散的问题，将三医、反欺诈及其他监管结果统一汇聚。

五是解决不同应用重复取数、重复加工的问题，通过统一数据服务向上层应用提供标准化数据能力。

六是解决监管结果难以追溯的问题，建立数据来源、加工过程、指标口径和监管结果之间的关联关系。

（三）总体原则

本项目遵循以下建设原则：

一是成熟能力优先。
通用的数据接入、数据调度、分析计算、元数据管理和数据血缘能力优先采用成熟开源项目，不重复开发已有能力。

二是领域能力自建。
医保监管公共数据模型、监管主题模型、监管指标、监管结果模型和统一数据服务属于本项目核心能力，应由项目自主建设。

三是开源项目边界清晰。
开源项目作为基础技术能力，不直接承担医保监管业务规则，不将具体监管逻辑固化在通用平台中。

四是数据统一而不是应用统一。
重点建设统一数据基础和数据服务，不改变现有业务系统和监管系统原有业务处理流程。

五是先验证后建设。
对关键开源组件先进行技术验证和兼容性验证，验证通过后再进入工程建设。

六是方案确认后开发。
在总体架构、开源技术选型、领域模型和自研边界完成评审确认前，不进入大规模业务开发。

二、开源技术调研范围

本次调研重点围绕数据底座所需的通用能力开展，包括：

| 能力类别 | 调研内容 |
| --- | --- |
| 数据接入 | 数据库同步、批量接入、接口接入、流式接入、变更数据捕获 |
| 数据加工 | 数据转换、清洗、标准化、加工任务 |
| 数据调度 | 工作流编排、任务依赖、运行监控、失败重试 |
| 数据存储 | 分布式分析型数据库、明细查询、统计分析 |
| 数据治理 | 元数据、数据目录、数据质量、数据标准 |
| 数据血缘 | 表级血缘、字段级血缘、任务级血缘 |
| 数据分析 | 数据查询、统计分析、可视化 |
| 数据语义 | 业务概念、指标、数据资产、业务语义 |
| AI数据使用 | 面向智能问数和智能应用的数据上下文 |

本次重点调研以下开源项目：

Apache SeaTunnel

Apache InLong

Apache Doris

StarRocks

Apache DolphinScheduler

Taier

OpenMetadata

DataHub

OpenLineage

Apache Superset

三、开源项目总体调研结论

综合项目定位、技术成熟度、能力覆盖范围、架构复杂度以及本项目实际需求，初步形成以下判断：

| 能力 | 重点项目 | 初步结论 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入 | Apache SeaTunnel | 优先采用 |
| 大规模数据传输 | Apache InLong | 研究借鉴，不作为核心平台 |
| 分析型存储 | Apache Doris | 优先采用 |
| 分析型存储 | StarRocks | 作为备选验证 |
| 数据调度 | Apache DolphinScheduler | 优先采用 |
| 数据开发调度 | Taier | 借鉴能力，不重复引入 |
| 元数据与数据治理 | OpenMetadata | 优先采用并重点验证 |
| 元数据治理 | DataHub | 作为重要对比方案 |
| 数据血缘 | OpenLineage | 采用标准，结合平台落地 |
| 数据可视化 | Apache Superset | 按实际应用需求决定 |
| 医保监管数据模型 | 无成熟开源替代 | 自主建设 |
| 医保监管主题模型 | 无成熟开源替代 | 自主建设 |
| 医保监管指标体系 | 无成熟开源替代 | 自主建设 |
| 监管结果模型 | 无成熟开源替代 | 自主建设 |
| 统一数据服务 | 无成熟开源替代 | 自主建设 |
| 医保监管语义层 | 无成熟开源替代 | 自主建设 |

最终形成：

开源基础能力复用 + 医保监管领域能力自研

的总体技术路线。

四、数据接入技术调研

（一）Apache SeaTunnel

Apache SeaTunnel 开源项目

Apache SeaTunnel定位于分布式数据集成，项目本身覆盖批量、流式、实时以及变更数据捕获等数据集成场景，采用连接器机制适配不同数据来源和目标系统，目前项目仍保持活跃维护。(GitHub)

一）主要能力

主要包括：

数据库数据同步；

批量文件接入；

流式数据接入；

变更数据捕获；

数据转换；

数据过滤；

数据写入；

多种数据源和目标端连接器；

分布式执行。

二）适合本项目的场景

可用于：

医保核心数据库 → 监管数据底座

外部共享数据 → 监管数据底座

批量文件 → 监管数据底座

其他数据库 → 监管数据底座

等数据接入任务。

三）优势

第一，数据集成能力成熟，不需要重新开发数据同步引擎。

第二，采用连接器体系，后续增加数据来源时可以减少底层开发工作。

第三，同时覆盖批量和实时数据场景，符合医保数据底座存在不同数据更新周期的实际情况。

第四，开源项目本身具备较完整的运行机制，可以作为底层执行能力。

四）不足

SeaTunnel解决的是：

数据如何从一个地方进入另一个地方。

它不能替代医保监管数据模型，也不能解决：

人员和机构关联；

就医和结算关联；

监管主题组织；

监管指标定义；

监管结果模型；

数据服务；

医保监管语义。

因此不应将SeaTunnel定位为整个数据底座，而应定位为：

数据接入与同步执行引擎。

五）选型结论

建议采用。

五、Apache InLong调研

Apache InLong 开源项目

Apache InLong定位为面向大规模数据的全场景数据集成框架，覆盖数据采集、数据同步、数据订阅，并同时支持批量和流式数据处理。项目来源于大规模数据生产环境，强调持续数据传输和数据订阅能力。(GitHub)

优势

适合：

大规模数据持续传输；

数据流管理；

数据订阅；

流批一体的数据接入场景；

大规模数据上报和分发。

不足

对于当前医保事后监管数据底座而言，InLong覆盖范围较大。

如果直接将其作为核心数据接入平台，需要同时引入较多平台组件和管理能力，会增加整体技术体系复杂度。

本项目当前的主要问题不是“超大规模数据传输能力不足”，而是：

医保数据治理、业务关联、监管主题、监管结果和统一服务能力不足。

因此没有必要为了通用数据传输能力引入完整的大型数据传输体系。

结论

不作为本项目核心接入平台。

重点借鉴：

数据流管理；

数据订阅；

数据传输状态；

接入任务管理；

失败重试；

数据链路监控。

六、分析型数据库技术调研

（一）Apache Doris

Apache Doris 开源项目

Apache Doris是面向分析场景的高性能分布式数据库，采用大规模并行处理架构，同时支持高并发点查询和复杂分析场景，可用于报表分析、即席查询、统一数据仓库以及数据湖查询加速等场景。(GitHub)

适合本项目的场景

Doris可以承载：

原始监管数据；

公共基础数据；

监管主题数据；

指标数据；

监管结果数据；

统计分析数据。

同时支撑：

明细查询；

条件查询；

聚合统计；

监管分析；

智能问数受控查询。

优势

一是查询能力适合监管分析场景。

二是可以同时支持明细查询和统计分析。

三是数据库本身成熟，不需要项目自研分析型数据库。

四是能够降低底层数据存储和查询架构复杂度。

不足

Doris不是完整的数据治理平台，也不是数据目录平台。

它不能解决：

数据资产管理；

业务语义；

指标治理；

数据血缘；

数据标准；

监管结果管理。

因此需要与其他组件和自研业务服务结合。

结论

优先采用。

七、StarRocks技术调研

StarRocks 开源项目

StarRocks同样属于高性能分布式分析型数据库，是Doris的重要同类方案。

从本项目角度看，StarRocks与Doris存在较大的能力重叠。

因此：

Doris和StarRocks不建议同时作为正式生产技术栈。

建议在技术验证阶段选择少量具有代表性的医保真实数据进行对比，重点验证：

明细查询；

多表关联；

聚合统计；

高并发查询；

数据导入；

数据更新；

历史数据查询；

复杂监管分析。

最终根据实测结果确定。

在没有压测数据之前，不通过主观判断决定哪个数据库“性能更好”。

初步结论

Doris作为首选，StarRocks作为备选验证方案。

八、任务调度技术调研

（一）Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler 开源项目

Apache DolphinScheduler是面向数据工作流编排的平台，支持复杂任务依赖、工作流可视化、任务运行管理、版本管理、权限管理以及多种任务类型，并支持分布式执行和横向扩展。(GitHub)

适合本项目

例如：

数据同步

↓

数据质量检查

↓

公共数据加工

↓

主题数据加工

↓

指标计算

↓

监管结果汇聚

↓

质量检查

这种任务链可以直接由调度平台进行编排。

选型原则

DolphinScheduler负责：

什么时候执行、执行什么、依赖谁、运行状态如何。

而不负责：

医保业务数据到底如何计算。

业务加工逻辑仍然由数据加工任务和业务服务负责。

结论

建议采用。

九、Taier技术调研

Taier 开源项目

Taier定位于大数据开发、任务提交、任务调度、运行维护和指标展示，支持工作流、数据同步、数据采集以及多种计算任务，并提供可视化开发能力。(GitHub)

主要价值

Taier值得借鉴的是：

可视化任务配置；

数据开发体验；

数据同步任务；

工作流管理；

任务运行监控；

指标展示。

主要问题

如果同时引入Taier和DolphinScheduler，容易出现：

两套任务管理体系、两套工作流体系、两套运行监控体系。

这会增加运维复杂度。

结论

不与DolphinScheduler并行建设。

借鉴Taier的数据开发和任务配置思想，由DolphinScheduler承担统一调度。

十、数据治理技术调研

（一）OpenMetadata

OpenMetadata 开源项目

OpenMetadata目前已经从传统数据目录进一步发展为面向数据和人工智能的数据上下文与语义平台，覆盖技术元数据、数据质量、数据血缘、业务术语、指标、分类、权限、数据产品以及人工智能应用上下文等能力，并提供接口、软件开发工具包、语义检索和模型上下文协议等能力。(GitHub)

这一点与本项目后续建设智能问数的方向高度相关。

适合本项目的能力

重点可借鉴：

数据资产目录；

表和字段元数据；

数据血缘；

字段级血缘；

数据质量；

数据分类；

数据标签；

业务术语；

指标；

数据所有者；

数据服务；

面向人工智能的数据上下文。

最重要的价值

传统数据目录解决：

“这张表是什么？”

而现在的数据语义平台开始解决：

“这张表代表什么业务概念？”

“这个指标是什么意思？”

“这个指标从哪些数据计算得到？”

“这个数据能不能用于人工智能问数？”

这与本项目的智能问数建设方向是一致的。

但不能直接照搬

医保监管存在特殊的业务对象：

人员

机构

参保

就医

结算

费用

药品

耗材

诊疗项目

监管指标

监管规则

监管结果

这些领域模型不能简单依赖OpenMetadata自动生成。

因此建议：

OpenMetadata负责通用数据资产和技术元数据。

医保监管语义模型由本项目自主建设。

十一、DataHub技术调研

DataHub 开源项目

DataHub是成熟的数据元数据平台，目前重点覆盖数据发现、数据治理、数据可观察性、数据血缘和人工智能数据上下文，同时提供丰富的数据连接器、接口以及面向人工智能应用的能力。(GitHub)

优势

DataHub在以下方面成熟度较高：

元数据管理；

数据目录；

数据血缘；

数据发现；

数据治理；

数据质量；

人工智能数据上下文；

大规模数据资产管理。

不足

相较当前项目，DataHub整体技术体系较重。

如果项目目标是建设大型企业级数据资产治理平台，DataHub具有很强的参考价值；但对于当前以医保事后监管为核心的数据底座，直接引入完整DataHub体系可能导致基础平台过重。

与OpenMetadata的选择

本项目暂不同时引入。

初步选择：

OpenMetadata作为主选方案。

DataHub作为后续技术验证和能力对标对象。

十二、OpenLineage技术调研

OpenLineage 开源项目

OpenLineage提供开放的数据血缘标准，用于描述任务、作业、数据集以及任务运行过程中的数据关系，并通过标准化事件记录加工过程。其核心模型包括运行实例、作业和数据集，并支持扩展元数据。(GitHub)

本项目为什么不自己开发血缘模型

如果自行设计：

任务编号

来源表

目标表

字段

加工时间

加工任务

看起来很简单，但后续很容易出现不同工具之间无法互通的问题。

因此建议：

采用OpenLineage作为底层血缘事件标准。

形成：

数据加工任务

↓

血缘事件

↓

OpenLineage

↓

元数据平台

↓

数据血缘查询

结论

采用标准，不重新发明血缘协议。

十三、数据分析与可视化技术调研

Apache Superset

Apache Superset 开源项目

Apache Superset定位于数据探索和数据可视化平台，支持数据查询、图表构建、仪表板和多种数据库连接。(GitHub)

适用场景

可以用于：

技术人员数据分析；

数据验证；

临时分析；

数据探索；

内部数据运营。

不建议直接作为监管应用

领导驾驶舱和执法监管页面具有明确业务交互和权限要求，不能简单使用通用BI工具替代业务应用。

因此：

Superset可以作为数据分析工具，不作为核心监管应用平台。

十四、开源项目最终对比

| 项目 | 核心定位 | 适用程度 | 主要价值 | 主要不足 | 最终决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SeaTunnel | 数据集成 | 很高 | 数据同步、接入、转换 | 不解决监管领域模型 | 采用 |
| InLong | 大规模数据传输 | 中 | 数据流、订阅、传输 | 平台较重 | 借鉴 |
| Doris | 分析型数据库 | 很高 | 明细查询、统计分析 | 不负责数据治理 | 采用 |
| StarRocks | 分析型数据库 | 很高 | 分析查询 | 与Doris能力重叠 | 备选 |
| DolphinScheduler | 工作流调度 | 很高 | 任务编排、依赖、监控 | 不负责业务加工逻辑 | 采用 |
| Taier | 数据开发平台 | 中高 | 可视化开发、任务管理 | 与调度平台能力重叠 | 借鉴 |
| OpenMetadata | 元数据与语义治理 | 很高 | 目录、质量、血缘、语义 | 领域模型仍需自建 | 采用并扩展 |
| DataHub | 元数据平台 | 高 | 元数据、治理、人工智能上下文 | 体系较重 | 对标 |
| OpenLineage | 数据血缘标准 | 很高 | 标准化血缘 | 不是完整治理平台 | 采用标准 |
| Superset | 数据分析可视化 | 中 | 数据探索、分析 | 不适合替代业务应用 | 按需采用 |

十五、总体技术架构

综合调研结果，建议形成以下总体技术架构：

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│                    数据应用层                      │

│                                                    │

│   执法监管   统一门户   分析应用   领导驾驶舱   智能问数 │

└───────────────────────┬────────────────────────────┘

│

统一数据服务

│

┌───────────────────────┴────────────────────────────┐

│                    监管数据层                       │

│                                                    │

│  公共数据   监管主题   指标数据   监管结果   查询数据 │

└───────────────────────┬────────────────────────────┘

│

分布式分析型数据库

│

┌───────────────────────┴────────────────────────────┐

│                    数据加工层                       │

│                                                    │

│        数据清洗 / 标准化 / 关联 / 指标 / 主题       │

└───────────────┬───────────────────────┬────────────┘

│                       │

数据同步执行              任务调度编排

│                       │

Apache SeaTunnel       DolphinScheduler

│                       │

└───────────┬───────────┘

│

各类数据来源

横向治理能力：

数据标准

数据质量

数据安全

数据目录

数据血缘

元数据

指标管理

由OpenMetadata、OpenLineage及自研治理能力共同形成。

十六、数据架构

数据底座采用以下数据演进关系：

数据来源

↓

原始数据

↓

公共数据

↓

监管主题

↓

指标数据

↓

监管结果

↓

统一数据服务

↓

监管应用

（一）原始数据

负责数据原样落地和来源信息保留。

重点保存：

来源系统；

来源业务对象；

原始业务标识；

数据时间；

接入时间；

同步批次；

数据变化状态。

不在原始数据层直接加入监管业务逻辑。

（二）公共数据

公共数据是整个数据底座长期稳定的数据基础。

重点形成：

人员；

参保；

机构；

就医；

结算；

费用明细；

药品；

耗材；

诊疗项目；

医保目录。

并建立跨业务主体关联关系。

（三）监管主题

根据具体监管场景形成主题数据。

例如：

费用监管主题；

机构监管主题；

药品监管主题；

耗材监管主题；

就医监管主题；

专项监管主题；

风险监管主题。

主题层不重复建设公共数据层已经完成的数据标准和主体关联。

（四）指标数据

统一管理监管指标。

指标必须明确：

指标名称、业务含义、统计范围、统计条件、计算方法、统计周期、数据来源、版本信息。

智能问数、领导驾驶舱和统计分析使用统一指标定义。

（五）监管结果

统一汇聚：

三医筛查结果；

反欺诈筛查结果；

专项筛查结果；

其他监管系统结果。

形成统一监管结果数据底账。

十七、医保监管领域模型

这是本项目最重要的自研部分。

建议形成以下核心领域对象：

人员

│

├── 参保

│

└── 就医

│

└── 结算

│

└── 费用明细

│

├── 药品

├── 耗材

└── 诊疗项目

机构

│

├── 定点机构

├── 科室

└── 医师

监管对象

│

├── 人员

├── 机构

├── 就医

├── 结算

└── 费用

监管结果

│

├── 疑点

├── 风险

├── 规则命中

└── 筛查结果

核心目标不是简单建表，而是形成：

监管对象之间稳定、明确、可查询的数据关系。

十八、统一监管结果模型

建议将监管结果作为数据底座核心领域对象建设。

基本模型包括：

| 信息类别 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 结果标识 | 统一结果编号、来源结果编号 |
| 监管对象 | 人员、机构、就医、结算等 |
| 来源信息 | 来源系统、产生时间 |
| 规则信息 | 规则、模型、筛查任务 |
| 风险信息 | 风险等级、风险类型 |
| 命中信息 | 命中摘要、相关特征 |
| 数据依据 | 相关业务数据 |
| 处置信息 | 处置状态、处置时间 |
| 追溯信息 | 数据来源、加工过程 |

最终实现：

监管结果能够找到业务数据，业务数据能够找到来源，来源能够找到加工过程。

十九、统一数据服务架构

统一数据服务作为底座对外的主要数据出口。

建议划分为：

基础数据服务

提供：

人员查询；

机构查询；

参保查询；

就医查询；

结算查询；

费用查询；

药品查询；

耗材查询；

诊疗项目查询。

指标服务

提供统一指标查询和计算。

统计服务

提供监管统计、汇总分析和条件查询。

筛查服务

根据授权条件调用统一数据进行规则筛查。

监管结果服务

提供疑点、风险和筛查结果统一查询。

数据交换服务

提供接口、批量文件和授权数据交换。

二十、数据治理架构

数据治理不再作为一个独立系统孤立建设，而是贯穿整个数据底座。

数据治理

│

┌───────────────┼───────────────┐

│               │               │

数据标准        数据质量        数据安全

│               │               │

└───────────────┼───────────────┘

│

原始 → 公共 → 主题 → 指标 → 结果

重点建设：

数据标准

统一：

字段定义；

数据类型；

编码；

时间口径；

业务术语；

指标口径。

数据质量

重点检查：

完整性；

准确性；

一致性；

及时性；

关联有效性。

数据安全

实施：

数据分类分级；

数据权限；

字段权限；

敏感字段保护；

数据访问审计。

二十一、元数据和血缘方案

建议采用：

OpenMetadata + OpenLineage

形成元数据和血缘基础能力。

总体关系：

数据源

↓

数据接入

↓

数据加工

↓

数据服务

↓

应用

同时形成：

数据表

↓

字段

↓

指标

↓

加工任务

↓

目标数据

↓

数据服务

↓

应用

最终支持：

数据从哪里来？

数据经过什么加工？

哪个指标使用了这个数据？

哪些应用正在使用这个数据？

修改某个字段会影响哪些监管应用？

二十二、智能问数与数据底座的关系

智能问数不能直接绕过数据底座访问数据库。

建议形成：

自然语言问题

↓

业务概念识别

↓

监管对象识别

↓

指标识别

↓

数据资产定位

↓

统一指标口径

↓

数据服务

↓

受控查询

↓

结果

↓

来源与口径说明

其中：

OpenMetadata负责提供数据资产、元数据、业务语义和数据上下文。

本项目自研语义层负责医保监管业务概念、指标、监管对象和业务关系。

统一数据服务负责实际数据访问。

因此不能形成：

大模型 → 直接生成数据库查询语句 → 直接访问数据库

这种不可控模式。

二十三、开源能力与自研能力边界

这是本项目必须在开发前确定的边界。

| 能力 | 开源项目负责 | 本项目负责 |
| --- | --- | --- |
| 数据同步 | √ | 接入配置 |
| 数据转换 | √ | 医保转换规则 |
| 任务调度 | √ | 监管任务定义 |
| 分布式查询 | √ | 数据模型 |
| 元数据 | √ | 医保业务元数据 |
| 数据血缘 | √ | 监管加工关系 |
| 数据质量 | 基础能力 | 医保质量规则 |
| 数据标准 | 基础框架 | 医保标准 |
| 指标 | 通用指标能力 | 医保监管指标 |
| 监管主题 | × | 自研 |
| 监管结果 | × | 自研 |
| 监管规则 | × | 自研 |
| 统一数据服务 | × | 自研 |
| 医保语义层 | × | 自研 |
| 智能问数 | × | 自研 |

核心原则：

不把医保业务逻辑塞进通用开源组件。

二十四、技术验证方案

在正式开发前，应建立技术验证环境。

验证重点不是“能不能启动”，而是验证：

数据接入验证

验证：

医保核心数据库连接；

全量数据同步；

增量数据同步；

数据更新；

删除和变更；

异常数据处理；

失败重试；

数据一致性核对。

分析数据库验证

采用真实或脱敏后的医保数据验证：

明细查询；

多表关联；

聚合统计；

时间范围查询；

多条件筛选；

监管主题查询；

监管结果查询。

调度验证

验证：

多任务依赖；

任务失败；

重试；

补数；

历史任务重跑；

任务运行监控。

元数据验证

验证：

数据表自动发现；

字段信息采集；

数据资产目录；

数据质量；

血缘；

业务术语；

指标关联。

血缘验证

至少验证：

来源表

↓

加工任务

↓

目标表

↓

指标

↓

数据服务

↓

应用

能否形成可查询的完整关系。

二十五、开发前必须完成的设计成果

正式进入开发之前，应完成以下设计成果：

一、总体架构设计

明确：

数据来源；

数据接入；

数据中心；

数据治理；

数据运营；

数据服务；

数据应用。

二、数据架构设计

明确：

原始数据；

公共数据；

监管主题；

指标；

监管结果。

三、公共数据模型

至少完成：

人员；

机构；

参保；

就医；

结算；

费用；

药品；

耗材；

诊疗项目；

医保目录。

四、监管结果模型

明确统一结果模型及来源关联关系。

五、指标模型

明确指标定义、计算口径、数据来源和版本管理。

六、数据服务目录

明确每个服务：

服务名称；

服务说明；

输入参数；

输出内容；

数据范围；

权限要求；

服务版本。

七、开源组件部署方案

明确各组件的：

使用范围；

数据流向；

配置方式；

运维方式；

权限方式；

升级方式。

二十六、开发实施边界

正式开发时，建议采用以下代码边界：

开源项目

├── 数据接入执行

├── 数据调度执行

├── 分析数据库

├── 元数据管理

└── 血缘管理

自研系统

├── 数据底座管理

├── 公共数据模型

├── 数据标准管理

├── 数据质量规则

├── 监管主题

├── 指标管理

├── 监管结果

├── 数据服务

├── 权限控制

└── 医保监管语义层

这样可以避免最终形成：

一个项目自己维护一套数据库、一套调度器、一套同步工具、一套元数据平台、一套血缘平台。

二十七、主要风险及控制措施

开源组件过多

**风险：**组件数量过多造成部署和运维复杂。

**控制：**明确“一类能力原则上只保留一个主组件”。

当前建议：

数据接入一个主方案、调度一个主方案、分析数据库一个主方案、元数据一个主方案。

开源项目与国产环境兼容性

**风险：**开源项目在实际国产数据库、操作系统及基础环境下存在兼容问题。

控制：

不能通过项目官网“支持某数据库”就直接认定满足要求。

必须在技术验证阶段使用实际环境验证：

连接、同步、数据类型、增量、异常处理、性能和稳定性。

数据模型过早固化

**风险：**一开始按照单一监管场景建表，后续新场景无法复用。

控制：

先建设：

公共数据模型

再建设：

监管主题模型。

公共数据和监管主题严格分层。

智能问数直接访问数据库

**风险：**存在越权查询、错误口径和敏感数据泄露风险。

控制：

必须经过：

语义层 → 指标 → 数据服务 → 权限校验 → 查询执行。

开源组件升级风险

**风险：**版本升级可能造成接口或功能变化。

控制：

建立：

版本锁定；

升级验证；

镜像留存；

配置版本管理；

升级回滚机制。

二十八、最终技术选型结论

经过本次调研，形成以下初步技术决策：

数据接入采用 Apache SeaTunnel。

数据调度采用 Apache DolphinScheduler。

分析型数据存储优先采用 Apache Doris，StarRocks作为对比验证方案。

元数据、数据目录、数据质量和数据语义治理优先采用 OpenMetadata。

数据血缘采用 OpenLineage 标准。

Apache InLong、Taier、DataHub作为重点借鉴和对标项目，不与主方案重复建设。

Apache Superset按实际分析需求决定是否引入，不作为监管业务应用平台。

与此同时：

医保监管公共数据模型、监管主题、指标体系、监管结果、统一数据服务和医保监管语义层全部作为自主建设内容。

二十九、最终落地架构

综合形成：

┌─────────────────────┐

│      数据应用        │

│                     │

│ 执法监管  统一门户   │

│ 分析应用  驾驶舱     │

│ 智能问数  其他应用   │

└──────────┬──────────┘

│

统一数据服务

│

┌─────────────────────┼─────────────────────┐

│                     │                     │

基础数据服务          指标服务             结果服务

│                     │                     │

└─────────────────────┼─────────────────────┘

│

┌───────────────────────────┴──────────────────────────┐

│                  医保监管数据层                      │

│                                                      │

│  公共数据       监管主题       指标       监管结果    │

└───────────────────────────┬──────────────────────────┘

│

分布式分析型数据库

│

┌───────────────────────────┴──────────────────────────┐

│                  数据加工层                          │

│                                                      │

│ 数据清洗 │ 标准转换 │ 主体关联 │ 主题加工 │ 指标计算 │

└───────────────┬──────────────────────┬───────────────┘

│                      │

数据接入执行             任务调度

│                      │

SeaTunnel            DolphinScheduler

│                      │

└──────────┬───────────┘

│

各类数据来源

横向贯穿：

数据标准

数据质量

数据安全

数据目录

元数据

数据血缘

指标治理

权限审计

其中：

OpenMetadata负责元数据、数据目录、质量、语义上下文等通用治理能力。

OpenLineage负责统一数据血缘标准。

医保监管领域模型、监管结果和统一数据服务由项目自主建设。

三十、方案评审机制

本项目不建议直接从“搭环境、写代码”开始。

建议按照以下决策门进行控制：

第一关：开源技术调研评审

确认：

哪些能力直接复用、哪些能力借鉴、哪些能力自研。

第二关：技术验证评审

确认：

开源组件能否在实际基础环境和医保数据条件下稳定运行。

第三关：领域模型评审

确认：

公共数据、监管主题、指标、监管结果以及主体关联关系是否合理。

第四关：总体架构评审

确认：

数据架构、技术架构、治理架构、服务架构是否统一。

第五关：开发准入

只有前述方案全部确认后，才进入正式开发。

三十一、最终建议

这次调研之后，我认为这个项目最需要避免的不是“技术选型错误”，而是把一个医保监管数据底座做成一个重新造轮子的通用数据平台。

真正合理的边界应该是：

SeaTunnel负责把数据搬进来。

Doris负责把数据存好、算好、查好。

DolphinScheduler负责把数据加工过程组织起来。

OpenMetadata负责把数据资产、元数据、质量和语义上下文组织起来。

OpenLineage负责把数据加工血缘标准化。

而我们真正需要投入建设的是：

医保公共数据模型 + 主体关联 + 监管主题 + 统一指标 + 监管结果 + 数据服务 + 医保监管语义层。

这才是这个数据底座真正的核心资产。

因此，本方案当前结论为“建议评审确认，暂不进入正式开发”。

下一步不应该马上开始写业务代码，而应该先把**“技术验证方案＋公共数据模型＋监管结果模型＋统一数据服务契约”**四件事情定下来。尤其是公共数据模型，这是后续所有监管主题和智能问数能否复用的基础。